Projekt  umowy

zawarta w dniu ..................... 2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpisanym do KRS pod nr 0000009118, NIP 675-11-99-459, REGON: 000298583 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – lek. med. Stanisława Stępniewskiego

a

............................................................................................................................wpisaną do .............. nr

......................, NIP ............................ REGON .............................

reprezentowaną przez:

..........................................

zwaną w treści umowy Inwestorem zastępczym.

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) – numer sprawy: DZP.271-21/17

Inwestycja - Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2

§ 1

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim dla inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia (dalej zwana też „inwestycją”) na podstawie zlecenia Zamawiającego, który powierza Inwestorowi zastępczemu a ten przyjmuje zobowiązanie do wykonania czynności związanych z pełnieniem obowiązków Inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji.

2. Inwestor zastępczy będzie wykonywał swoje czynności na podstawie niniejszej umowy i udzielanych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy instrukcji i pełnomocnictw.

3. Inwestor zastępczy zobowiązuje się w szczególności do wykonywania obowiązków związanych z przedmiotem zamówienia, jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów zawartych w związku z realizacją inwestycji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z wszystkimi aktualnie obowiązującymi zmianami i nowelizacjami, Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. a także aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych znajdujących zastosowanie do niniejszej inwestycji, a ponadto zgodnie z zasadami określonymi dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, umowami zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Projektantem sprawującym Nadzór Autorski nad inwestycją oraz Wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw,   dokumentacją projektową,  zatwierdzonym harmonogramem oraz wydanym pozwoleniem na budowę, pozwoleniem konserwatorskim i dokumentami SIWZ.

4. Inwestor zastępczy na polecenie Zamawiającego wykona wszelkie inne czynności nie wymienione w niniejszej umowie lub jej załącznikach, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji Inwestycji określonej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego, a nie leżą po stronie Wykonawcy, dostawców usług lub materiałów oraz Projektanta.

5. Zakres Inwestycji w ramach przedmiotu umowy określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załącznikach do SIWZ na wybór Inwestora zastępczego oraz umowa z Wykonawcą robót budowlanych realizującym Inwestycję, która zostanie przekazana po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

6. Wszystkie prace prowadzone będą w funkcjonującym obiekcie umożliwiającym działalność leczniczą, co zostanie uwzględnione przez Inwestora Zastępczego na każdym etapie inwestycji. Inwestor zastępczy zobowiązany jest w taki sposób przygotować i prowadzić inwestycję ażeby zapewnić  prawidłowe funkcjonowanie obiektu w trakcie realizacji inwestycji, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiednich  warunków dla osób korzystających z usług leczniczych.

7. Inwestor zastępczy oświadcza, że posiada płynność finansową, umożliwiającą mu terminowe wykonanie zobowiązań umownych, a także posiada kapitał obrotowy oraz potencjał niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.

8. Inwestor zastępczy  oświadcza, że nie toczy się wobec niego jakiekolwiek postępowanie oraz wedle najlepszej wiedzy Inwestora zastępczego  nie zagraża mu żadne postępowanie, śledztwo, dochodzenie, likwidacja bądź upadłość, które mogłoby mieć wpływ na zdolność Inwestora zastępczego  do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub ważność i wykonalność (skuteczność) niniejszej umowy, a gdyby takie zaistniało, zobowiązuje się do natychmiastowego, nie później niż w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości w tym zakresie, poinformowania Zamawiającego o wszczęciu takiego postępowania.

9. Inwestor zastępczy oświadcza i zapewnia, że nie dopuścił się naruszenia przepisów żadnej ustawy, rozporządzenia, orzeczenia sądu ani decyzji organów administracji państwowej w Polsce, ani w żadnym innym kraju, które to naruszenia mają lub mogłyby mieć negatywny wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy.

10. Inwestor zastępczy oświadcza, że wykona przedmiot Umowy przy pomocy osób posiadających stosowne przewidziane przepisami prawa lub wymaganymi przez Zamawiającego uprawnienia, kwalifikacje , doświadczenie  itp.  pozwalające na prawidłową realizację przedmiotu umowy

§ 2

Okres realizacji umowy

1. Realizacja przedmiotu umowy następuje od dnia  podpisania umowy na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim do dnia końcowego odbioru wszelkich wykonanych robót budowlanych dotyczących realizacji Inwestycji  wraz z usunięciem wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie całego obiektu i po całkowitym rozliczeniu Inwestycji z wykonawcą robót budowlanych. Zamawiający przewiduje, że; ostateczne rozliczenie robót budowlanych nastąpi w terminie do 10.07.2020 roku.

2. W przypadku, gdy po zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych, roboty te zostaną wstrzymane z jakiegokolwiek powodu, realizacja niniejszej Umowy może zostać zawieszona przez Zamawiającego a Inwestorowi zastępczemu nie będzie przysługiwać ani wynagrodzenie za ten okres, ani jakiekolwiek inne roszczenia, poza roszczeniem o przedłużenie okresu obowiązywania umowy.

3. W okresie wstrzymania, o którym mowa w ust. 2, Inwestor zastępczy nie będzie zobowiązany do realizacji swoich obowiązków, za wyjątkiem czynności polegających na zabezpieczeniu interesów Zamawiającego oraz niecierpiących zwłoki, których zaniechanie mogłoby spowodować szkodę po stronie Zamawiającego lub właścicieli sąsiadujących nieruchomości bądź też narazić na niebezpieczeństwo osoby zaangażowane przy realizacji Inwestycji lub korzystające z usług zamawiającego, a także inne osoby.

4. W przypadku zawieszenia realizacji umowy Inwestor zastępczy zobowiązany będzie do podjęcia realizacji umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wezwania Zamawiającego

§ 3

Odpowiedzialność Inwestora Zastępczego

- Inwestor zastępczy w zakresie wynikającym z niniejszej umowy jest upoważniony do występowania wobec Wykonawcy robót budowlanych, dostawców, a także ewentualnie wobec innych podmiotów biorących udział w realizacji inwestycji jeżeli okaże się to konieczne w celu należytego wykonania umowy, oraz przed właściwymi instytucjami współfinansującymi Projekt, przed właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej, a także innymi podmiotami i organami w charakterze przedstawiciela Zamawiającego. Wszelkie czynności Inwestora Zastępczego wobec organów i podmiotów wskazanych w zdaniu wcześniejszym podejmowane są z uwzględnieniem interesów Zamawiającego, w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji.  W ramach wykonywanych czynności Inwestor zastępczy nie ma prawa do zawierania w imieniu Zamawiającego umów, rozporządzania jego prawami i zaciągania żadnych zobowiązań, w tym finansowych, wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących  Inwestycję bądź innych osób lub podmiotów.

- Inwestor zastępczy nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych bądź  innych osób z żadnego z zobowiązań wynikających z umów zawartych między tymi podmiotami a Zamawiającym.

- Inwestor zastępczy oświadcza, że będzie wykonywał funkcję inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, a także z należytą starannością oraz dbałością o właściwe zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego wykonania inwestycji, zgodnie z założonym budżetem

- Inwestor zastępczy jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o wszelkich istotnych sprawach związanych z realizacja inwestycji, w tym w szczególności o zagrożeniach dla terminu realizacji inwestycji a także dla prawidłowego jej wykonania,   niezbędności wykonania robót koniecznych, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą prawo budowlane oraz prawo zamówień publicznych.

- Inwestor zastępczy odpowiada za prawidłowe udokumentowanie uzgodnień pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego dotyczącymi realizacji Inwestycji, a także postępu i odbiorów robót budowlanych oraz ich rozliczenie w sposób, który pozwoli uniknąć sporów z Wykonawcą robót budowlanych  oraz z innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji inwestycji na zlecenie Zamawiającego bądź innych podmiotów na tym tle, w szczególności z tytułu robót dodatkowych lub robót, których nie zrealizowano, a zwłaszcza tych, z realizacji których Zamawiający zrezygnował, roszczeń podwykonawców, dostawców lub usługodawców, a ponadto zapewni właściwy współudział w rozliczeniu Inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

- Zamawiający ma prawo do kontroli prawidłowości wykonywania umowy przez Inwestora zastępczego. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego nie zwalniają Inspektora zastępczego od prowadzenia własnej kontroli procesu realizacji oraz jakości wykonania przedmiotu umowy

§ 4

Zakres obowiązków Inwestora Zastępczego

- Szczegółowy wykaz obowiązków i zakres czynności Inwestora zastępczego objętych przedmiotem umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy, SIWZ oraz oferta. Ponadto Inwestor zastępczy zobowiązany jest świadczyć doradztwo na rzecz Zamawiającego w toku wyłaniania Wykonawcy robót budowlanych i innych osób zaangażowanych w proces budowlany Inwestycji, a to w celu wyboru najlepszej oferty wg kryteriów wspólnie ustalonych z Zamawiającym.

- Po wykonaniu Inwestycji, w terminie 14 dni od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów składających się na Inwestycję, Inwestor zastępczy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Protokół odbioru końcowego robót budowlanych wraz z ewentualnie sporządzonymi protokołami usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru,

- Sprawozdanie z końcowego rozliczenia robót budowlanych,

- Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie,

- Dokumentację projektową powykonawczą obejmującą wszelkie adaptacje, poprawki, dokumenty zamienne, sporządzone w toku realizacji Inwestycji, opatrzoną oświadczeniem o kompletności dokumentacji powykonawczej,

- Komplet innych niż wyżej wymienione dokumentów odbiorowych, umożliwiających eksploatację części/ całego budynku,

- Karty gwarancyjne,

- Harmonogram przeglądów wynikających z gwarancji i rękojmi, udzielonych na roboty budowlane oraz inne prace, materiały, urządzenia.

- Z czynności, o których mowa w ust.2 powyżej, Strony sporządzą protokół przejęcia Inwestycji do eksploatacji.

- Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do realizacji poszczególnych etapów Inwestycji i ich odbiorów.

- Podpisanie przez Zamawiającego bez uwag wszystkich protokołów, o których mowa powyżej, jest podstawą do ostatecznego rozliczenia wynagrodzenia Inwestora zastępczego.

- Inwestor zastępczy zobowiązuje się do bieżących i ścisłych kontaktów oraz współpracy z koordynatorem i służbami techniczno-administracyjnymi ze strony Zamawiającego, Wykonawcą robót budowlanych, dostawcami, innymi podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji oraz nadzorem autorskim nad Inwestycją.

- Inwestor zastępczy zobowiązuje się przestrzegać wszelkich poleceń,  instrukcji i wskazówek Zamawiającego.

- Inwestor zastępczy zobowiązuje się do pełnej dyspozycyjności – niezwłocznego stawienia się na każde  wezwanie Zamawiającego a także na uzasadnione wezwania Wykonawcy robót budowlanych bądź Projektanta, potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Strony uzgadniają, że przy wezwaniach, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie obowiązuje żadna szczególna forma kontaktu.

- Inwestor zastępczy zobowiązuje się do udziału w kontroli przeprowadzonej przez inspektora nadzoru budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i ewentualnej koordynacji działań mających na celu doprowadzenie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji.

- W przypadku przerwania realizacji Inwestycji na jakimkolwiek etapie, w szczególności z powodu upływu terminu zakończenia robót budowlanych, postanowienia niniejszego paragrafu będą miały odpowiednie zastosowanie, z tym zastrzeżeniem że dokumenty, które zobowiązany będzie złożyć Inwestor zastępczy, będą adekwatne do stanu zaawansowania robót Inwestycji.

- Zamawiający wymaga osobistego świadczenia usług przez osoby wskazane przez Inwestora zastępczego w wykazie osób.

§ 5

Odbiory

1.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału we wszelkich odbiorach robót składających się na Inwestycję.

2.	Inwestor zastępczy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie ustalonej Z Zamawiającym o planowanych odbiorach Inwestycji z następującym wyprzedzeniem:

1) 2 dni roboczych – w odniesieniu do odbiorów częściowych i ponaprawczych,

2) 24 godzin – w odniesieniu do odbioru robót zanikających,

3) 7 dni roboczych – w odniesieniu do odbioru końcowego.

§ 6

Raportowanie

- Inwestor zastępczy zobowiązany jest do przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu miesięcznych, pisemnych raportów, zawierających informacje o czynnościach wykonywanych przez Inwestora zastępczego, stanie zaawansowania realizowanych robót budowlanych,  wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opóźnień w realizacji Inwestycji, a także wszelkich innych istotnych informacji na temat inwestycji w terminie 4 dni od zakończenia okresu, którego dotyczy raport.

- Brak prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu raportów, o których mowa w ust. 1, wstrzymuje możliwość wystawienia faktury częściowej za dany miesiąc świadczenia usługi przez Inwestora zastępczego do czasu ich przedstawienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego, oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy i naliczenia kar umownych.

- Przesunięcie terminu wystawienia faktury częściowej na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem umowy przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Inwestora zastępczego od Umowy.

- Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1, Inwestor zastępczy zobowiązany jest do przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji Inwestycji, również na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty ich ujawnienia lub żądania Zamawiającego.

- Raporty będą przedkładane Zamawiającemu w języku polskim, w formie i ilości wskazanej przez  Zamawiającego.

- O wszelkich błędach w raportach, dostrzeżonych przez Zamawiającego, Zamawiający zawiadomi Inwestora zastępczego niezwłocznie na piśmie lub mailowo.

- Inwestor zastępczy zobowiązuje się usunąć te błędy niezwłocznie, lecz nie później niż 3 dni od powiadomienia go o tych błędach.

- Inwestor zastępczy zobowiązuje się także w każdym czasie do wyjaśniania w formie  i terminie wskazanym przez zamawiającego  wszelkich wątpliwości dotyczących raportu i zawartych w nim informacji

§ 7

Finansowanie inwestycji

- Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Inwestycji.

- Inwestycja będzie finansowana z rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

Zastrzeżenia

Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić w najszybszym możliwym terminie , zawiadamiając pisemnie Zamawiającego o podjętych działaniach.

§ 9

Nadzór inwestorski

- Zakres praw i obowiązków Inwestora zastępczego podczas wykonywania nadzoru inwestorskiego wynika z Prawa Budowlanego (Dz U z 2017., poz. 1332 ze zm.) i rozciąga się na wszystkie branże.

- Inwestor zastępczy oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywać poszczególne czynności w zakresie realizacji niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych im obowiązków, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Ponadto, osoby, które w imieniu Inwestora zastępczego będą przebywały na placu budowy Inwestycji będą posiadały aktualne badania lekarskie, dopuszczające ich do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP i p.poż., uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych powierzonych im obowiązków. Osoby te złożą oświadczenia, o których mowa w zał. nr 4 do mniejszej Umowy, przed przystąpieniem do realizacji powierzonych im obowiązków.

- Strony postanawiają, iż Inwestor zastępczy ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu umowy, tak jak za własne działania i/lub zaniechania.

- Inwestor zastępczy oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych, dostawców, podwykonawców oraz przedstawicieli Zamawiającego w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczególnych jej etapów.

- Inspektor zastępczy oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel uprawniony do pełnienia nadzoru inwestorskiego, który posiada uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem Umowy oraz legitymują się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu oraz, że w jego imieniu niżej wskazane funkcje pełnić będą:

a) branża budowlana: …………………………..

b) branża sanitarna: ……………………………..

c) branża elektryczna: ………………………………..

d) branża drogowa: ………………………………………….

e) do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych…………………………

f) inna, która jest i będzie wymagana aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dla Inwestycji (w tym prowadzenie nadzoru archeologicznego).

Inwestor zastępczy w zakresie pkt a-e powyżej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu decyzje, potwierdzające uprawnienia powyższych osób oraz kopie zaświadczeń z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

Inwestor zastępczy w zakresie pkt f powyżej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu decyzje i/lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia/kwalifikacje osób w terminie do 7 dni od zgłoszenia takiej osoby Zamawiającemu.

- Inwestor zastępczy dla prawidłowej realizacji inwestycji oraz bezproblemowego przeprowadzenia procedur zamówień publicznych zobowiązany jest zaangażować w realizację przedmiotu Umowy również inny personel, w szczególności specjalistów-ekspertów w dziedzinach ściśle ukierunkowanych, odpowiadających potrzebom i ewentualnym problemom wynikającym ze specyfikacji zamówienia.

- Jako Koordynatora pracy inspektorów nadzoru na budowie zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego Inwestor zastępczy wyznacza: ................................................., e-mail:………, tel………. który posiada wymagane uprawnienia zgodnie z SIWZ, zaświadczenia/decyzje, potwierdzające  te uprawnienia oraz kopie zaświadczeń z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które przekaże Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

- Przedstawicielem/koordynatorem obowiązków w sprawach związanych z realizacją umownych ze Strony Zamawiającego  jest: ................................................., e-mail:………, tel………. …………...........………………

- Inwestor zastępczy zapewni bezpośredni kontakt telefoniczny Zamawiającemu z Koordynatorem Inspektorów Nadzoru oraz inspektorami nadzoru, o których mowa powyżej.

- Inwestor zastępczy ma prawo do zmiany każdej z osób wymienionych w ust. 5, 6 i 7 po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie co najmniej takie same jak dotychczasowa osoba.

- Zamawiający ma prawo do zażądania zmiany osób wymienionych w ust. 5, 6, jeżeli uzna, że nienależycie wykonują obowiązki Inwestora zastępczego. Inwestor zastępczy w takim przypadku ma obowiązek niezwłocznie zastąpić tą osobę nową osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia zgodne z przepisami prawa budowlanego oraz nie gorsze niż wymagania określone w SIWZ.

- Zamawiający ma prawo do zażądania zmiany osób wymienionych w ust. 7, jeżeli uzna, że nienależycie wykonują obowiązki Inwestora zastępczego. Inwestor zastępczy w takim przypadku ma obowiązek zmienić tę osobę przy odpowiednim zastosowaniu ust.10

- Zmiana osób wskazanych powyżej nie stanowi zmiany Umowy.

- Inwestor Zastępczy poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu, za ww. koszty Inwestorowi Zastępczemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Inwestor Zastępczy oświadcza, że osoby sprawujące nadzór inwestorski w ramach realizacji niniejszej umowy będą obecne na terenie budowy adekwatnie do potrzeb budowy, z zastrzeżeniem ust. 16 i następnych .

- Inwestor zastępczy  zobowiązany jest zapewnić obecność na budowie  niezbędnych na danym etapie inspektorów nadzoru w wymiarze wskazanym w ofercie, nie mniejszym niż 15 godzin tygodniowo.

- Podział godzin pomiędzy poszczególnych inspektorów powinien wynikać z faktycznych potrzeb uzależnionych od zakresu wykonywanych robót. Dopuszcza się zmianę liczby godzin pobytów inspektorów w poszczególnych tygodniach, w sytuacji gdy będzie to uzasadnione technologią prowadzenia robót. W takiej sytuacji rozliczenie łącznej liczby godzin pobytów będzie bilansowane w okresach miesięcznych, a wyjątkowo w kwartalnych.

- Inwestor zastępczy zobowiązany jest zapewnić, ażeby Inspektorzy nadzoru dokumentowali  każdy pobyt na budowie wpisem w dzienniku pobytów inspektorów nadzoru na budowie oraz poprzez przesłanie/dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z postępu robót budowlanych w danym miesiącu z pobytów na budowie, w sposób określony w umowie.

- Inwestor Zastępczy, w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych, nie objętych   umową o roboty budowlane, wnikliwie i szczegółowo oceni konieczność wykonania wyżej wymienionych robót oraz dokona sprawdzenia ich skosztorysowania, a w razie konieczności wykona niezbędne kosztorysy oraz uczestniczyć będzie w sporządzeniu komisyjnego protokołu konieczności z odpowiednim uzasadnieniem, będącym podstawą do rozpoczęcia procedury zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Inwestor zastępczy nie jest upoważniony do zlecania Wykonawcy robót dodatkowych, ani też nie może nakazać Wykonawcy lub dostawcy podejmowania innych działań, powodujących powstanie zobowiązań finansowych po stronie Zamawiającego, chyba że działania te mają zapobiec katastrofie budowlanej lub innym zdarzeniom powodującym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

- Inwestor zastępczy wyposaży osoby upoważnione w ramach niniejszej umowy oraz wskazane prze Zamawiającego  do przebywania na terenie budowy w widoczne identyfikatory, zawierające nazwisko osoby i firmy oznaczenie przedsiębiorstwa. Personel bez identyfikatorów nie będzie miał prawa wstępu na teren budowy.

§ 10

Obowiązki Zamawiającego

Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Inwestorowi zastępczemu następujących dokumentów, dotyczących Inwestycji:

a) dokumentacji projektowej,

b) kopii umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,

c) kopii innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych przy realizacji Inwestycji, o które zwróci się Inwestor Zastępczy.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia Inwestora zastępczego na podstawie przedłożonych,  prawidłowo wystawionych faktur na zasadach i w terminach określonych niniejsza Umową.

- Powiadamianie Inwestora zastępczego z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnym braku środków finansowych niezbędnych do terminowej realizacji Inwestycji w celu dokonania stosownych uzgodnień z Wykonawcą i dostawcami.

- Udzielanie Inwestorowi zastępczemu w terminie do dwóch tygodni lub w innym ustalonym terminie odpowiedzi na postawione przez niego wnioski, propozycje i zapytania dotyczące Inwestycji, w tym w szczególności mające wpływ na zakres robót, koszty i terminy.

- Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót budowlanych w przypadkach odstąpienia od umowy o wykonanie robót budowlanych,

- Udział w komisji odbioru  końcowego Inwestycji oraz ewentualnym rozruchu.

§ 11

Wynagrodzenie

1.	Inwestor zastępczy przyjmuje do wiadomości, że Inwestycja, w tym przedmiot niniejszej Umowy,  dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 12 Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. W związku z tym wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie wypłacone po uzyskaniu przez Zamawiającego dofinansowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

2.	Za wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Inwestorowi zastępczemu wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………. zł. (słownie: ………………………) brutto. Wynagrodzenie to jest całkowitym wynagrodzeniem Inwestora zastępczego z tytułu wykonania wszystkich obowiązków określonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty, jakie Inwestor zastępczy poniesie w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, w tym koszty przejazdów do Zamawiającego, na plac budowy oraz koszty przejazdów do wszelkich instytucji i organów, jeżeli okażą się one konieczne w trakcie wykonywania niniejszej Umowy,  koszty ewentualnych noclegów, zapewnienia osób realizujących umowę  zgodnie z jej postanowieniami, w tym specjalistów jeżeli zajdzie taka konieczność, a także wszelkie inne koszty. Wynagrodzenie podane powyżej obejmuje wszystkie podatki ciążące na Inwestorze zastępczym.

3.	Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie poprawnie wystawionych i wypełnionych faktur w następujący sposób:

- część wynagrodzenia w wysokości 9% (brutto) całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2, płatna będzie po wykonaniu wszystkich czynności koniecznych do przygotowania Inwestycji do realizacji, w tym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych i podpisaniu z nim umowy o roboty budowlane,

- część wynagrodzenia w wysokości 81% (brutto) całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2,  płatna będzie w 24 równych miesięcznych ratach,

- część wynagrodzenia w wysokości 10% (brutto) całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2, płatna będzie po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych od ich Wykonawcy, uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wszystkich obiektów składających się na Inwestycję i po całkowitym rozliczeniu robót budowlanych oraz przedłożeniu dokumentów o których mowa w §4 ust. 2 i 3 w zakresie całej inwestycji ,

- Faktury będą wystawione w następujący sposób:

- co do części wynagrodzenia wskazanej w ust. 3 pkt 1), faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

- co do części wynagrodzenia wskazanej w ust. 3 pkt 2), pierwsza faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym Wykonawcy robót budowlanych zostanie przekazany plac budowy Inwestycji, a kolejne 23 faktury będą wystawiane nie wcześniej niż w ostatnim dniu kolejnych 23 miesięcy kalendarzowych prowadzenia robót budowlanych przez ich Wykonawcę, tytułem sprawowania bieżącego nadzoru inwestycyjnego,

- co do części wynagrodzenia wskazanej w ust. 3 pkt 3), faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektów składających się na Inwestycję i po całkowitym rozliczeniu robót budowlanych z Wykonawcą robót budowlanych, przedłożenia dokumentów o których mowa w §4 ust. 2 i 3.

5.	Zapłata poszczególnych części wynagrodzenia następować będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i wypełnionej faktury VAT. Za datę zapłaty faktury strony umowy przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.	Podstawą do wystawienia faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 2 będą raporty obejmujące czynności, których dotyczy dana część wynagrodzenia. Raporty będą załączane do faktury.

7.	Faktury wraz z załącznikami powinny być doręczone  Zamawiającemu.

8.	Inwestor zastępczy nie ma prawa dokonywać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia bez pisemnej zgody Zamawiającego.

9.	W przypadku zwłoki w płatnościach Inwestor zastępczy będzie naliczał ustawowe odsetki poczynając od 30 dnia po terminie płatności.

§ 12

Ubezpieczenie

1. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do przedstawienia na dzień zawarcia umowy jako załącznika opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu skutków działalności Inwestora Zastępczego, za szkody powstałe wobec Zamawiającego lub osób trzecich w związku z wykonaniem niniejszej umowy, spełniającej wymagania wskazane w niniejszej umowie. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

2. Wymagania polisowe:

a) Inwestor Zastępczy jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem niniejszej umowy, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (zawartą i opłaconą na okres nie krótszy jak 12 miesięcy) za szkody wyrządzone na  mieniu lub na osobie, także obejmującej czyste straty finansowe powstałe w związku z realizacją prac/czynności określonych w niniejszej umowie, szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy na łączną kwotę 10 000 000,00 zł. na jedno lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczeniowej na okres dłuższy niż 12 miesięcy i jej ratalnego opłacania (po okresie pierwszych 12 miesięcy) Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego jej opłacenie na kolejny okres w terminie nie krótszym niż 7 dni przed upływem terminu zapadalności danej raty. W przeciwnym przypadku Zamawiający może opłacić taką polisę we własnym zakresie, a roszczenie z tego tytułu stanie się wymagalne w dniu dokonania opłaty z tego tytułu przez zamawiającego   i przy najbliższym rozliczeniu finansowym odpowiednio potrąci poniesione z tego tytułu straty finansowe z wynagrodzenia Inwestora Zastępczego. W przypadku zawarcia umowy na okres 12 miesięcy lub wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczeniowej, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia (na warunkach o których mowa powyżej) na kolejny okres minimum 12 miesięcy (bądź krótszy pozostały do końca realizacji niniejszej umowy) i dostarczenia Zamawiającemu wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie w terminie nie krótszym niż 7 dni przed upływem terminu ważności poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przeciwnym przypadku Zamawiający może wykupić taką polisę we własnym zakresie na koszt Inwestora zastępczego a roszczenie z tego tytułu stanie się wymagalne w dniu dokonania opłaty z tego tytułu przez zamawiającego i przy najbliższym rozliczeniu finansowym odpowiednio potrąci poniesione z tego tytułu straty finansowe z wynagrodzenia Inwestora Zastępczego.

b) Zakres ubezpieczenia winien obejmować również szkody na mieniu lub na osobie polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia lub na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia z wyłączeniem szkód następczych.

c) Za czystą stratę finansową uważa się określony w pieniądzu uszczerbek majątkowy poniesiony przez poszkodowanego, niewynikający ze: szkody w mieniu (w tym także w wartościach pieniężnych), szkody na osobie, naruszenia dóbr osobistych.

d) Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi być ważna na dzień podpisania niniejszej umowy i obowiązywać nieprzerwanie na zasadach opisanych w ust. 1 i 2 a) powyżej do czasu zakończenia inwestycji objętej zastępstwem inwestycyjnym.

e) W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest niezwłocznie do dostarczenia Zamawiającemu przedłużenia polisy OC najpóźniej na 7 dni przed upływem ważności dotychczasowej na tych samych warunkach. Polisa powinna obejmować cały przedłużony okres realizacji umowy. W przeciwnym przypadku Zamawiający może wykupić taką polisę we własnym zakresie na koszt Inwestora zastępczego a roszczenie z tego tytułu stanie się wymagalne w dniu dokonania opłaty z tego tytułu przez zamawiającego i przy najbliższym rozliczeniu finansowym odpowiednio potrąci poniesione z tego tytułu straty finansowe z wynagrodzenia Inwestora Zastępczego.

f) Umowa ubezpieczeniowa ma dotyczyć wyłącznie realizowanego zamówienia określonego w § 1 niniejszej Umowy.

3. Ważność przedłużonej umowy ubezpieczenia ma być potwierdzona Zamawiającemu przedstawieniem przez Inwestora Zastępczego potwierdzenia zapłaty składki lub w przypadku płatności ratalnej składek ubezpieczeniowych.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Inwestor zastępczy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w  wysokości 5 % wynagrodzenia brutto tj. ……………… zł (słownie: ………………………………)

2.	 Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: …………………….

3. Zabezpieczenie może być wykorzystane przez Zamawiającego w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inwestora zastępczego na pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

4.  Zwrot zabezpieczenia pieniężnego Inwestorowi zastępczemu przez Zamawiającego nastąpi w terminach:

- 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie  wykonane - 70% kwoty zabezpieczenia,

- nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi - 30 % kwoty zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości odbywa się na zasadach określonych w przepisie art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze wezwanie bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

- Gwarancja, o której mowa w ust. 6 winna zawierać następujące elementy :

- nazwę dającego zlecenie (Inwestora  Zastępczego), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji, który musi uwzględniać  postanowienia § 2 Umowy,

- zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia” kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż gwarant pokryje roszczenia z tytułu:

  - niewykonania Umowy ,

  - nienależytego wykonania Umowy.

8. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy zmianie ulegnie termin końcowy wykonania niniejszej umowy, Inwestor zastępczy zobowiązany będzie dostosować terminy obowiązywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania umowy.

9. W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a Inwestorem zastępczym, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych na podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci je bezpośrednio Zamawiającemu, co ujęte zostanie w treści gwarancji.

10. Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie Inwestor zastępczy.

§ 14

- Inwestor zastępczy gwarantuje najwyższą jakość wykonania przedmiotu umowy. Inwestor zastępczy udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres: 2 lat licząc od dnia  zakończenia realizacji niniejszej umowy zgodnie z § 2 ust. 1. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

- Przez przedmiot umowy na potrzeby niniejszego paragrafu należy rozumieć wszystko, co Inwestor zastępczy świadczył w celu należytej realizacji postanowień umowy, w tym także rezultat podejmowanych przez niego czynności oraz wykonanych przez niego prac polegających w szczególności, lecz nie tylko  na wyegzekwowaniu obowiązków spoczywających na Wykonawcy robót budowlanych.

- Wadą przedmiotu umowy może być w szczególności niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych umowie oraz w art. 25 Prawa budowlanego.

- W przypadku wykrycia w okresie gwarancji lub rękojmi jakichkolwiek wad przedmiotu umowy Inwestor zastępczy jest zobowiązany na własny koszt usunąć/doprowadzić do usunięcia wykryte wady.

- Usuwając wadę Inwestor zastępczy zobowiązuje się dokonać tego z najwyższą starannością, według najlepszej woli i wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

§ 15

Przeniesienie praw autorskich

- Inwestor zastępczy oświadcza, zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu, że jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do utworów przenoszonych na podstawie niniejszej umowy i żadnego z tych praw nie przeniósł na osobę trzecią oraz prawa te są wolne od wad i obciążeń prawnych, a także nie naruszają praw osób trzecich.

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowań, dokumentów itp., stworzonych przez Inwestora zastępczego i będących przedmiotami Prawa autorskiego, Inwestor zastępczy przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 11, wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych opracowań i dokumentów w zakresie umożliwiającym korzystanie z nich przez Inwestora do wszelkich celów i potrzeb związanych z realizacją Inwestycji oraz utrzymaniem obiektów składających się na Inwestycję i ich eksploatacją, na wszelkich znanych w dniu przeniesienia praw autorskich i praw pokrewnych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie modyfikacji i uzupełnienia – w pełnym zakresie,

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym m.in. techniką drukarską, kserograficzną, oraz cyfrową, na wszelkich nośnikach,

  - w zakresie rozpowszechniania – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, w tym także w sieci Internet,

  - w zakresie udostępniania – udostępnianie opracowań, dokumentów osobom trzecim zaangażowanym do wyżej opisanych czynności.

- Wraz z przeniesieniem praw autorskich i praw pokrewnych Inwestor zastępczy upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych, w tym udzielania zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań przedmiotowych utworów.

- Przeniesienie  praw, o których mowa w ust. 2 i 3, nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia Inwestora zastępczego wskazanego w § 11 ust. 2 umowy.

- Z chwilą przeniesienia praw autorskich  Zamawiający nabywa własność nośników, na których je zapisano.

- Inwestor zastępczy zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do przedmiotowych utworów w sposób sprzeczny z interesami Zamawiającego.

- Inwestor zastępczy pokryje wszelkie szkody i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych do utworów wykorzystywanych przez Inwestora zastępczego przy wykonywaniu Umowy. Po wezwaniu lub zawiadomieniu Inwestora zastępczego wstąpi on w miejsce Zamawiającego lub przystąpi po stronie Zamawiającego w postępowaniu toczącym się w związku z roszczeniami osób trzecich, o których wyżej mowa.

- W razie rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia z innych przyczyn niniejszej umowy przed wykonaniem całości przedmiotu zamówienia Inwestor zastępczy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych w zakresie i na zasadach określonych wyżej w ust. 1 – 8, do opracowań w części wykonanej do chwili rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia umowy, jeśli zostanie odebrana przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie określone w § 11 ust. 2 umowy obejmuje należności z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do opracowań i dokumentów, w zakresie umożliwiającym korzystanie do wszelkich celów i potrzeb związanych z realizacją inwestycji oraz utrzymaniem obiektu i jego eksploatacji, na wszelkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji wraz z prawem do wyrażania zgody na wykonywanie przez Zamawiającego i osoby trzecie praw zależnych do opracowań, a także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy i nośników, na których je utrwalono przekazanych Zamawiającemu oraz z tytułu upoważnień i zobowiązań, o których wyżej mowa.

§ 16

Informacje poufne

- Inwestor zastępczy zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, bez ograniczenia w czasie, do zachowania w ścisłej tajemnicy następujących informacji („Informacje Poufne”), pozyskanych w toku wykonania Umowy:

- danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.);

- informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz., 1503 
z późn. zm.);

- informacji, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Informacje Poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku udostępnienia Informacji Poufnych Inwestor zastępczy zobowiązany jest zawrzeć z podmiotem któremu te Informacje udostępnił umowę o zachowaniu poufności.

- Ujawnianie Informacji Poufnych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, lub ich wykorzystanie w celu innym niż należyte wykonanie Umowy jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem Zamawiającego, wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym w razie wątpliwości należy skonsultować zamiar ujawnienia Informacji Poufnej z przedstawicielem Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Inwestor zastępczy został zobowiązany do ujawnienia Informacji Poufnych uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Inwestor zastępczy zobowiązany jest uprzedzić Zamawiającego o nałożonym na niego obowiązku.

- Inwestor zastępczy ma obowiązek zapewnić ochronę Informacji Poufnych według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane Informacje Poufne.

- W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia względnie odstąpienia od umowy obowiązek zachowania tajemnicy przez Inwestora zastępczego  nie ustaje, nadal uważany będzie przez Strony za nieograniczony w czasie a Inwestor zastępczy  zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych otrzymanych  materiałów dotyczących informacji poufnych jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając  w to ich  kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach informacji, najpóźniej do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy bez względu na rozwiązanie, wygaśnięcie, czy też odstąpienie od niniejszej umowy.

- W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Inwestora zastępczego, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Inwestor zastępczy zobowiązuje się do wyrównania szkody poniesionej przez Zamawiającego tj. do zapłaty równowartości wypłaconego przez Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu. W przypadku zapłacenia przez Zamawiającego grzywny, Inwestor zastępczy zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie  stanowiące jej równowartość.

§ 17

Podwykonawstwo

- Inwestor Zastępczy może powierzyć wykonanie części prac objętych przedmiotem umowy podwykonawcom, określając zakres zamówienia, którego wykonanie zamierza im powierzyć, podając oznaczenie firm podwykonawczych.

- Inwestor zastępczy ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za działanie lub zaniechanie własne.

- Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu Umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora zastępczego.

- Do zawarcia przez Inwestora Zastępczego umów z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona w formie pisemnej

- W przypadku nienależytego pełnienia obowiązków przez podwykonawców Inwestora Zastępczego Zamawiający ma prawo pisemnie żądać  zmiany lub usunięcia podwykonawcy

- Inwestor Zastępczy w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, w warunkach określonych w ust. 5, ma obowiązek rozwiązać umowę z podwykonawcą w trybie natychmiastowym i zapewnić  w terminie do 7 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego  realizację obowiązków podwykonawcy przez inny podmiot, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, lub realizować te obowiązki samodzielnie.

§ 18

Kary umowne

- Inwestor Zastępczy ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych na zasadach ogólnych oraz Strony przewidują dodatkowo odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach:

1) Inwestor zastępczy zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy,

- wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy,

- opóźnienie w dostarczeniu raportu w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2,

- opóźnienia w usunięciu błędów w raporcie w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia powyżej 3 dni od powiadomienia przez Zamawiającego o dostrzeżonych błędach,

- nieobecność przedstawiciela Inwestora zastępczego na naradach i spotkaniach koordynacyjnych w wysokości 500,00 zł. za każdy przypadek,

- opóźnienie w dokonaniu odbiorów robót: częściowych, zanikowych, końcowego z przyczyn leżących po stronie Inwestora zastępczego – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

- nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy w szczególności zaniedbań, brak dbałości, staranności przy wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy lub obowiązków powierzonych przez Zamawiającego w ramach umowy lub wykonywanie obowiązków w sposób niezgodny z przepisami prawa - w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek,

- powierzenie wykonania prac/części prac objętych Umową osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 2, za każdy przypadek ,

- naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 16, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł), za każdy przypadek.

2)	Zamawiający zapłaci Inwestorowi zastępczemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Inwestora zastępczego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem przypadków odstąpienia określonych w umowie, z tytułu których, Inwestor zastępczy nie może żądać odszkodowania.

- Zapłata kar umownych nastąpi przelewem na wskazany przez drugą Stronę umowy rachunek bankowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania zapłaty.

- Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty  Inwestorowi zastępczemu wynikającej z wystawionej przez niego faktury/rachunku, na co Inwestor zastępczy wyraża zgodę lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej Inwestor zastępczy ureguluje samodzielnie.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Inwestora zastępczego odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadkach gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych bądź wystąpiła z innego tytułu.

- Kary umowne mogą być kumulowane tzn. Inwestor zastępczy dokonujący naruszenia skutkującego obowiązkiem zapłaty kary umownej jest zobowiązany do zapłaty tejże kary umownej za każde oraz każdorazowe naruszenie.

- Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie od umowy z jakichkolwiek przyczyn nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej czy też odszkodowania uzupełniającego.

- Inwestor zastępczy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody, powstałe w związku lub przy okazji realizacji umowy, niezależnie od tego, czy szkody te powstały w wyniku działań lub zaniechań wynikających z obowiązków określonych niniejszą umową, czy też poza nimi.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki, szkody oraz inne uciążliwości doznane przez Inwestora zastępczego  na skutek działań lub zaniechań wykonawcy/wykonawców, dostawców, projektanta  lub jakiegokolwiek innego podmiotu uczestniczącego w realizacji inwestycji, na co Inwestor  niniejszym wyraża zgodę.

- W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy przez Inwestora zastępczego, Inwestor zastępczy zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu lub wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim sporze,

- Niezależnie od innych przysługujących Zamawiającemu roszczeń w przypadku wykonywania Usług objętych Umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania oraz zlecić usunięcie wszelkich wad na koszt Inwestora zastepczego bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Usług (wykonanie zastępcze).

§ 19

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa oraz w następujących okolicznościach:

- Jeżeli Inwestor zastępczy w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Jeżeli Inwestor zastępczy nie przystąpił do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Jeżeli Inwestor zastępczy wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty lub nie dający gwarancji terminowego wykonania Inwestycji,

- w przypadku nieprzedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia  zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 5 i 7 umowy

- Jeżeli Inwestor zastępczy powierza wykonanie Umowy w całości lub w części podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego,

- W razie nieprzyznania lub cofnięcia środków finansowych, przeznaczonych na finansowanie Inwestycji, lub też uzyskanie lub pozostawienie środków w takiej wysokości, że wiązałoby się to z tak istotnym ograniczeniem Inwestycji, że wysokość wynagrodzenia Inwestora zastępczego, określona w umowie, nie odpowiadałaby rzeczywistemu nakładowi jego pracy,

- W razie wystąpienia innych okoliczności, z których wynika, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie.

- W razie odstąpienia od umowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest m.in. do:

1) Przekazania w ciągu 7 dni Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją Inwestycji,

2) Sporządzenia w ciągu 7 dni przy udziale Zamawiającego i ewentualnie Wykonawcy robót budowlanych protokołu inwentaryzacji robót wykonanych i w toku – według stanu na dzień odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych.

§ 20

Rozwiązanie umowy

- Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Inwestorowi zastępczemu w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- kiedy Inwestor zastępczy w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- gdy Inwestor zastępczy nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub realizuje je w sposób nienależyty, nie podejmuje działań dla należytego, terminowego wykonania inwestycji (np. rażąco zaniedbując swoje obowiązki, wykonuje je sprzecznie z postanowieniami umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa),

- narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z przyczyn leżących po stronie Inwestora zastępczego,

- wykonywania przedmiotu umowy przez osoby nieuzgodnione z Zamawiającym,

- wykonywania przedmiotu umowy przez osoby nieposiadające do tego wymaganych uprawnień,

- naruszenie zobowiązania określonego w § 12.

- cofnięcie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji, lub też uzyskanie lub pozostawienie środków w takiej wysokości, że wiązałoby się to z tak istotnym ograniczeniem inwestycji, że wysokość wynagrodzenia należnego Inwestorowi Zastępczemu określona w umowie, nie odpowiadałaby rzeczywistemu nakładowi jego pracy,

- w przypadku nie uzyskania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

- Wypowiedzenie umowy będzie dokonane w formie pisemnej.

- W przypadku wypowiedzenia umowy Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej wypowiedzenia.

- W razie rozwiązania  umowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest m.in. do:

1) Przekazania w ciągu 7 dni Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją Inwestycji,

2) Sporządzenia w ciągu 7 dni przy udziale Zamawiającego i ewentualnie Wykonawcy robót budowlanych protokołu inwentaryzacji robót wykonanych i w toku – według stanu na dzień rozwiązania umowy.

- Rozwiązanie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych.

§ 21

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:

- Zmiany wynagrodzenia Inwestorowi zastępczemu,

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie Inwestora Zastępczego 
w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia Inwestora Zastępczego jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia;

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Inwestora zastępczego określona w niniejszej umowie, w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, wynikający z obowiązujących przepisów prawa,

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inwestor zastępczy powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Inwestor zastępczy jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Inwestor zastępczy samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu Inwestor zastępczy zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).

- Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego.

- W zakresie obniżenia ceny ryczałtowej w przypadku rezygnacji Zamawiającego z któregokolwiek elementu zamówienia.

- Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

- wystąpienie siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Inwestorowi zastępczemu wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty,

- przedłużenie planowanego terminu realizacji inwestycji w związku z wystąpieniem okoliczności mających wpływ na przedłużenie terminu realizacji inwestycji nie leżących po stronie Inwestora zastępczego (konieczność powtórzenia procedury wyboru Wykonawcy robót budowlanych, opóźnienie, wstrzymanie, przesunięcie, przerwa, wystąpienie robót dodatkowymi, zamiennych, innych nieprzewidzianych). Termin obowiązywania umowy ulega odpowiednio przedłużeniu o okres trwania okoliczności przy dołożeniu wszelkich starań i wypełnieniu przez Inwestora zastępczego wszystkich zobowiązań wynikających z umowy celem ukończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania w sposób należyty. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Inwestora zastępczego,

- Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia wynikających z wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- skrócenie planowanego terminu realizacji inwestycji (wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje mniejszego zamówienia, przyspieszenie realizacji, sprzyjające warunki, inne okoliczności pozwalające ukończyć inwestycję przed umownym terminem). Termin obowiązywania umowy ulega odpowiednio skróceniu przy dołożeniu wszelkich starań i wypełnieniu przez Inwestora zastępczego wszystkich zobowiązań wynikających z umowy celem ukończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania w sposób należyty. Skrócenie terminu nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Inwestora zastępczego.

- Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia.

- W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1)  Inwestor zastępczy zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazując kwotę, o którą wynagrodzenie Inwestora zastępczego  ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Inwestorowi  zastępczemu.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Strony zgodnie ustalają, iż obowiązującą formą kontaktu są: forma elektroniczna, telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzeżeniem, iż najwyższą rangę przypisują formie elektronicznej i pisemnej, z zastrzeżeniem, że tam, gdzie postanowienia Umowy wprost przewidują formę pisemną, jej zachowanie jest konieczne pod rygorem nieważności danego oświadczenia.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

§ 22

1.Za wyjątkiem tego jak to zostało w niniejszej Umowie postanowione inaczej, brak nalegania przez którąkolwiek ze stron na ścisłe i pełne wykonywanie jakichkolwiek ze wszystkich warunków lub zastrzeżeń zawartych w niniejszej Umowie nie będzie stanowił ani nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się prawa strony do egzekwowania później wszelkich takich warunków lub zastrzeżeń ani nie będzie uznawany za zrzeczenie się któregokolwiek innego warunku lub zastrzeżenia zawartych w Umowie.

2.Wszelkie środki przewidziane w Umowie mogą być stosowane i egzekwowane niezależnie od siebie, chyba, że Umowa stanowi inaczej.

§ 23

- Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 24

Nagłówki i tytuły zawarte w niniejszej umowie a także kolejność jej postanowień została wstawiona tylko dla wygody i jako odniesienie i w żaden sposób nie definiuje, nie ogranicza, nie poszerza ani też nie opisuje zakresu niniejszej Umowy, ani intencji jakiegokolwiek jej postanowienia.

§ 25

Sprawy wynikające ze stosunku objętego umową rozstrzygać będzie rzeczowo i miejscowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z  Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 27

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:	   			INWESTOR ZASTĘPCZY:

Załączniki:

- załącznik nr 1:  opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 2 : formularz ofertowy;

- załącznik nr 3 : kopia polisy ubezpieczeniowej Inwestora zastępczego;

- załącznik nr 4 : oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych;

- załącznik nr 5 : SIWZ

Załącznik nr 4 do umowy

……………………...                                                                               ………………………

(imię i nazwisko)                                                                          (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE o poufności

Oświadczam, iż są mi znane przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) a w szczególności art. 49

Zobowiązuję się do:

- zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie wykonywania *czynności zleconych przez Zamawiającego/Pracodawcę w fizycznym obszarze przetwarzania, których Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor – Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji lub bezpośredniemu przełożonemu

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może być uznane za naruszenie przepisów karnych ww. Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

……………………………

Podpis

*) za czynności zlecone w obszarze przetwarzania danych osobowych rozumie się w szczególności: sprzątanie pomieszczeń, ochrona obiektów i pomieszczeń, konserwacja infrastruktury znajdującej się w obszarze przetwarzania danych osobowych.